# Krajowy Program Odbudowy i Zwiększania Odporności

# Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

# Inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

# RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

# DLA BRANŻOWEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO

W ZAKRESIE ,,ZARZĄDZANIA PRACAMI BUDOWLANYMI W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM I CYFROWYM.HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PROGRAMIE MICROSOFT PROJECT 2021.CYFRYZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA BUDOWĄ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z TRANSFORMACJĄ EKOLOGICZNĄ’’.

# opracowany w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)”

# numer przedsięwzięcia KPO/22/1/BCU/U/0053

Lublin 2023

Zamieszczony program nauczania odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i instytucja finansująca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

## CZAS TRWANIA, ORGANIZACJA

| Uczestnicy branżowego szkolenia zawodowego: | Nauczyciele kształcenia zawodowego |
| --- | --- |
| Czas trwania: | 4 dni |
| Liczba godzin kształcenia: | 24 |
| Sposób organizacji szkolenia: |  |
| Stacjonarne |  |

## WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW BRANŻOWEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Status nauczyciela przedmiotów zawodowych/nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

## CELE KSZTAŁCENIA I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI INDYWIZUALIZACJI PRACY UCZESTNIKÓW BRANŻOWEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO, W ZALEŻNOŚCI OD ICH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

CEL OGÓLNY :W ramach szkolenia uczestnicy rozwiną swoje umiejętności zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie planowania robót budowlanych  oraz nabędą ,, zielone umiejętności”.

CEL SZCZEGÓŁOWY: Nabycie umiejętności tworzenia  harmonogramów budowlanych oraz ich weryfikacji oraz aktualizacji .W ramach   kompetencji zielonych uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego, ekologicznego zarządzania pracami budowlanymi (efektywnego wykorzystania zasobów).

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Zajęcia teoretyczne: wykład informacyjny, pogadanka ,opis ,objaśnienie.

Zajęcia praktyczne: pokaz z instruktażem ,ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący kurs powinien uwzględniać indywidualne możliwości swoich uczestników, bądź poprzez pracę indywidualną na zajęciach, bądź też przez stosowanie zróżnicowanych zadań i ćwiczeń dostosowanych do indywidualnego poziomu uczestnika.

## PLAN NAUCZANIA OKREŚLAJĄCY NAZWĘ ZAJĘĆ ORAZ ICH WYMIAR

| Nazwa zajęć | Liczba godzin kształcenia |
| --- | --- |
| Moduł,, Zarządzania pracami budowlanymi w aspekcie praktycznym i cyfrowym.”-zajęcia teoretyczne. | 4 |
| Moduł,, Zarządzania pracami budowlanymi w aspekcie praktycznym i cyfrowym.”-zajęcia praktyczne. | 8 |
| Moduł cyfrowy ,, Harmonogramowanie robót budowlanych w programie MS Project 2021.Cyfryzacja procesu zarządzania budową oraz umiejętności związane z transformacją ekologiczną.’ ’-zajęcia teoretyczne. |  |
| Moduł cyfrowy ,, Harmonogramowanie robót budowlanych w programie MS Project 2021.Cyfryzacja procesu zarządzania budową oraz umiejętności związane z transformacją ekologiczną.’’. -zajęcia praktyczne. |  |
| RAZEM: | 24 |

## TREŚCI NAUCZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Nazwa zajęć ,,Zarządzania pracami budowlanymi w aspekcie praktycznym i cyfrowym.”

Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza lub umiejętności zawodowe w zakresie dziedziny zawodowej, przydatne do wykonywania zawodu:

-zna podstawowe definicje budowlane, -zna ogólne zasady organizacji pracy, -rozróżnia etapy procesu inwestycyjnego, - zna specyficzne cechy produkcji budowlanej, -potrafi dobrać odpowiednie metody organizacji budowy, -rozróżnia i umie zastosować metody (równoległego wykonania, kolejnego wykonania, pracy równomiernej), -rozpoznaje metody planowania sieciowego, -zna metody tworzenia harmonogramów , -dobiera odpowiednie dokumenty potrzebne do tworzenia harmonogramu, -rozróżnia część analityczną i graficzna harmonogramu, -rozróżnia harmonogramy ( ogólny budowy, odcinka robót, robót jednego rodzaju, zatrudnienia ,dostawy, zużycia i zapasów materiałów; pracy maszyn, zasobów finansowych), -potrafi odczytać informacje z wykresów graficznych .

w tym kształtujące umiejętności cyfrowe:

-potrafi odczytać dane z wykresu graficznego Ganta i Perta, -potrafi odczytać dane z programu Norma Expert potrzebne do wykonania harmonogramu.

w tym kształtujące umiejętności związane z transformacją ekologiczną:

-zna ekologiczne aspekty procesu inwestycyjnego, -potrafi wykazać zależności między planowaniem budowy a oszczędnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów.

Nazwa zajęć Moduł cyfrowy ,,Harmonogramowanie robót budowlanych w programie MS Project 2021.Cyfryzacja procesu zarządzania budową oraz umiejętności związane z transformacją ekologiczną. ’’.

Oczekiwane efekty kształcenia: wiedza lub umiejętności zawodowe w zakresie dziedziny zawodowej, przydatne do wykonywania zawodu:

-określa datę rozpoczęcia lub zakończenia projektu w programie, - umie utworzyć kalendarz projektu, -potrafi zdefiniować dzień roboczy oraz listę zadań do wykonania (od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu”), -umie wpisać dane do harmonogramu z przedmiaru robót budowlanych, -ustala zadania normalne/ elementarne oraz zadania sumaryczne, -potrafi utworzyć punkty kontrolne(kamienie milowe), -definiuje czas trwania /czas ciągły /dni wolne w projekcie, -umie zastosować tryb manualny i automatyczny, -potrafi uwzględnić czas ciągły i dni wolne w projekcie, -umie zastosować różne łączenia zadań: (zakończenie /rozpoczęcie F/S), (zakończenie /zakończenie F/F), *rozpoczęcie/rozpoczęcie (S/S), (rozpoczęcie/zakończenie S/F) (poprzedniki ), -potrafi ustawić deadline oraz uwzględnić zwłoki, -umie przydzielić zasoby pracy, materiału oraz kosztu, --- -potrafi zapisać plan bazowy, -potrafi włączyć widoki ,oś czasu oraz organizator - umie wykonać wydruk.

w tym kształtujące umiejętności cyfrowe:

-potrafi utworzyć w programie komputerowym MS Project harmonogram ogólny budowy, -potrafi aktualizować elektroniczny harmonogram budowlany.

w tym kształtujące umiejętności związane z transformacją ekologiczną:

-zna ekologiczne aspekty procesu inwestycyjnego, -potrafi wykazać zależności między planowaniem budowy a oszczędnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów.

## WYKAZ LITERATURY ORAZ NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW I MATERIALÓW DYDAKTYCZNYCH

Wykaz literatury

Jaworski K.: Podstawy organizacji budowy Wydawnictwo PWN ,Warszawa 2008. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie ,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ,Warszawa 2007. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Pracownia komputerowa wyposażona w: -stanowisko komputerowe dla Instruktora z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym oraz pakietem programów biurowych ,programem MS Project, programem Norma Pro Expert , -stanowiska komputerowe dla kursantów dostępem do Internetu, pakietem programów biurowych ,programem MS Project, programem Norma Pro Expert, -tablica biała.

## SPOSÓB I FORMA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU

Zaliczenie wszystkich obowiązujących modułów.                                                                                                   Formę i zakres zaliczenia poszczególnych modułów określa prowadzący na pierwszych zajęciach.

Autor programu nauczania

Mgr JACEK MICHAŁ TARGOŃSKI